福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                             专用本
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）            专用本                           

福建省房屋建筑和市政基础设施工程
标准施工招标文件
专用本
（2022年版）
报建编号：（通过福建省公共资源交易电子行政监督平台查询）
招标项目名称：长汀县新桥中心卫生院沥青路面修复项目
招标项目编号：E3508217202000599001
招标人：长汀县新桥中心卫生院（盖单位电子公章）
招标代理机构：福建省汀桂工程管理有限公司（盖单位电子公章）
招标代理机构项目负责人：刘建辉
招标代理机构编制人：兰茂煌
招标文件编制日期：2024年11月08日 
使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
目    录
6

第 1 章 招标公告/投标邀请书

7

投标邀请书（适用于邀请招标）

10

附件1-1：确认函（格式）

11

第 2 章 投标须知

12

第1节 投标须知前附表

12

投标须知前附表

23

第2节 投标须知

23

“投标须知”内容见《通用本》

24

投标须知内容修改表

25

第 3 章 评标办法和标准

26

第1节 评标办法和标准数据表

26

评标办法和标准数据表（简易评标法）

29

第2节 评标办法和标准

29

简易评标法

34

第 4 章 合同条款及格式

35

第1节 合同协议书

35

“合同协议书”内容见《通用本》

36

第2节 通用合同条款

36

“通用合同条款”内容见《通用本》

37

通用合同条款补正表

38

第3节 专用合同条款

38

专用合同条款

70

“合同附件”内容见《通用本》

71

第 5 章 工程量清单及计价

72

第1节 招标工程量清单

77

第2节 招标控制价

83

第3节 投标报价

84

第4节 工程量清单与计价表格式

85

第 6 章 招标图纸

86

第1节 招标图纸目录

88

第2节 招标图纸

89

第 7 章 技术标准和要求

90

第1节 招标项目概况和说明

90

（一）工程建设地点的现场自然条件

90

（二）工程建设地点的现场施工条件

90

（三）招标项目说明

90

第2节  工程建设技术标准

90

（一）工程建设标准强制性条文

92

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

92

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

93

第3节 施工现场管理要求

93

（一）现场安全防护设施要求

93

（二）水土保持与环境要求

93

（三）文明施工要求

93

（四）施工机具进场要求

93

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

93

（一）技术要求

93

（二）质量要求

94

（一） 参考品牌

96

第5节招标人自行采购的材料设备

97

第6节其他要求

98

第 8 章 投标文件格式

119

通用本补正数据表



第 1 章 招标公告/投标邀请书
投标邀请书（适用于邀请招标） 
（被邀请参加投标的单位名称）：
1.招标条件
本招标项目长汀县新桥中心卫生院沥青路面修复项目已由/以/批准建设，建设单位为长汀县新桥中心卫生院， 建设资金来源上级拨款，招标人为长汀县新桥中心卫生院，委托的招标代理单位为福建省汀桂工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。
2.项目概况和招标范围
2.1 工程建设地点：长汀县新桥镇；
2.2 工程建设规模：路面工程，施工金额约为312782元，具体详见施工图及工程预算清单项目；
2.3 招标范围和内容：
（1）工程类别：（市政工程）；
（2）招标类型：（施工总承包）；
（3）招标范围和内容：路面工程，具体内容详见施工图及其有关问题通知、工程预算清单项目；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
三级资质可承接单项合同额 2500 万元以下的工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：312782元；
2.5 工期要求：总工期为15个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6 标段划分（如果有）：1；
2.7 工程质量要求：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需要资质的项目，从其规定）
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需要资质的项目，从其规定）
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由不应用为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段（适用于分标段的招标项目）。
3.7 其他资格要求：详见招标文件。
3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2024-11-09 00:00:00至2024-11-19 08:30:00通过长汀县阳光交易服务平台（https://ctxygjyfw.etrading.cn/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件有限公司电子标书软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：投标截止时间前；
6.2 投标保证金提交的金额：5000元；
6.3 投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。
7.投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024-11-19 08:30，投标人应在截止时间前通过长汀县阳光交易服务平台（https://ctxygjyfw.etrading.cn/）递交电子投标文件；
7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.确认
你单位收到本投标邀请书后，请于2024-11-19 08:30前使用本单位CA证书通过长汀县阳光交易服务平台（https://ctxygjyfw.etrading.cn/）予以确认（确认函格式见附件1-1）。超过具体时间未予以确认的，视为不参与本项目投标。
9.联系方式
招标人：长汀县新桥中心卫生院
地址：长汀县新桥镇新桥村商业街，邮编：366307
电子邮箱:/
电话：18005979383，传真：/
联系人： 温先生
招标代理机构：福建省汀桂工程管理有限公司
地址：长汀县汀州镇金碧路10号金龙商务城D幢3梯306，邮编：366300
电子邮箱:/
电话：0597-6877930，传真：/
联系人：小陈。
公共资源电子交易平台名称：长汀县阳光交易服务平台
网址：https://ctxygjyfw.etrading.cn/
联系电话：0597-6889515
招投标监督机构名称：/
地址：/
联系电话：/
公共资源交易中心名称：长汀县阳光交易服务平台
地址：长汀县汀州镇腾飞一路4号恒盛工业园综合楼A幢三楼（电信大厦旁）
联系电话：0597-6889515
附件1-1：确认函（格式）
确  认  函
          （招标人名称）         ：
　　我方已于       年       月       日收到你方       年       月       日发出的关于邀请我方参加             （招标项目名称）           投标的“投标邀请书”，并确认     （参加/不参加）  投标。
　　特此确认。
                          被邀请单位名称：           （盖单位电子公章）
                          法定代表人：                （盖电子姓名章）
                                           年       月       日
第 2 章 投标须知
第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：长汀县新桥中心卫生院
地址：长汀县新桥镇新桥村商业街
联系人：温先生
电话：18005979383，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省汀桂工程管理有限公司
地址：长汀县汀州镇金碧路10号金龙商务城D幢3梯306
联系人：小陈 
电话：0597-6877930，传真：/
电子邮箱：/

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：长汀县新桥中心卫生院沥青路面修复项目
报建编号：/
招标项目编号：E3508217202000599001
标段名称：长汀县新桥中心卫生院沥青路面修复项目
标段编号：E3508217202000599001001
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级拨款
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	长汀县新桥镇

	5.
	1.5
	工程建设规模
	路面工程，施工金额约为312782元，具体详见施工图及工程预算清单项目

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	路面工程，具体内容详见施工图及其有关问题通知、工程预算清单项目

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：长汀县阳光交易服务平台
网址：https://ctxygjyfw.etrading.cn/
联系电话：0597-6889515
公共资源交易中心名称：长汀县阳光交易服务平台
地址：长汀县汀州镇腾飞一路 4 号恒盛工业园综合楼 A 幢三楼（电信大厦旁）
联系电话：0597-6889515

	8.
	1.8
	电子招投标基本要求
	（1） 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容制成一个“.LYTF”格式的投标文件网络上传（注：投标人应将XML格式的工程量清单导入到新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中，网络上传后缀名为“.LYTF”格式电子投标文件）。

	9.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：
监理单位：
代建单位：
全过程工程咨询单位：
造价咨询单位（编制）：福建省汀桂工程管理有限公司
造价咨询单位（审核）：福建众达合远工程管理有限公司

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为15日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）
/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；
采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
二级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
5． 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
6． 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3./。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2024-11-14 17:00:00

	18.
	11
	分包
	☑不允许
□ 允许，允许分包内容：
接受分包的第三人资格、资质要求：


	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2024-11-19 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后60日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、 投标保证金金额：5000元人民币；
2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。
①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3508217202000599001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：长汀县农村信用合作联社营业部
帐户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司长汀分公司
帐    号：909031001001000010488500004596
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
②银行保函形式：电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3508217202000599001。采开具保函费用由投标人自理。
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分 。
投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明   （招标项目编号）E3508217202000599001。开具保函费用由投标人自理。
④保险公司出具的投标保证保险形式：
（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        （招标项目编号）E3508217202000599001。开具保证保险的费用由投标人自理。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标过程出现缴交的年度投标保证金金额低于单项工程项目的投标保证金金额的情况时，不足部分视为已缴交，无须补足。
6免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。
a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;
b.应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;
c./。
⑦其他形式：/。
3、投标保证金证明材料提交形式：
①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足（一）开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息。（二）在龙岩市公共资源电子交易平台开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函对接服务平台对接接口、数据规范》的要求，及时升级改造系统，完成与龙岩市公共资源电子交易平台的电子投标保函数据对接。（三）各金融机构提供的电子保函系统要具备、强化电子投标保函验真、在线申请索赔等服务功能，不具备的不得开展任何相关业务。各金融机构应当及时将赔付情况通过龙岩市公共资源电子交易平台向福建省公共资源交易电子公共服务平台电子保函对接服务平台对接，确保数据及时、准确、完整反馈。（四）各金融机构存在《龙岩市公共资源交易管理办公室关于开展龙岩市公共资源交易电子保函对接工作的通知》（龙公管办〔2020〕8号）规定的拒绝受理电子保函服务对接申请情形之一的，不得在龙岩市公共资源电子交易平台提供电子投标保函服务。（五）根据中国银保监会办公厅《信用保险和保证保险业务监管办法》的要求，我厅制定的现行标准招标文件中删除投标保证保险（凭证）及其他保证保险（凭证），不再将投标人提供投标保证保险凭证作为实质性要求，招标人在编制招标文件时应予以相应调整。招标人允许使用投标保证保险的，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。招标人应当在招标文件中明确投标保证保险的具体事项并作为实质性要求，投标人应当予以响应。（六）投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门将予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开，同时取消其在龙岩市公共资源电子交易平台提供电子投标保函服务的资格。
③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。
④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。
⑤/。
4、 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	1、 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
2、 中标人非因不可抗力原因放弃中标。
3、 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
......

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司
投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000
投标文件编制和加密要求：
详见招标文件
计价软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：2024-11-19 08:30:00前。
2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：长汀县阳光交易服务平台开标室
密封要求：本项目投标人以纸质投标保函（包括现金形式、银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险、年度投标保证金）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将与电子投标文件中一致的本项目投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。
②线上提交方式：
新点投标文件制作软件(福建版)

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2024-11-19 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：（含鉴定物品的封存、移交等）。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
评标专家从长汀县评标人才库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	评标委员会向投标人发出 “问题澄清通知”或“问题的澄清、说明”后30分钟内

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：个
中标候选人推荐办法：
定标原则：

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：不适用，其履约担保金额为中标合同价的不适用％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。
履约担保形式：投标人可以选择现金（银行转帐或电汇）、有效银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定，保证保险方式须满足福建省住房和建设厅关于建设工程保证保险有关事项调整的通知《闽建筑[2018]19号》。现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案
履约担保期限：承包人在完成合同内容且工程经验收合格后28日历天内一次性退回

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后15天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	部门或机构名称：/
地点：/
电话：/

	40.
	34.2
	其他
	(1)投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文 件通过网络上传至长汀县阳光交易服务平台电子交易平台。投标文 件提交截止时间（即开标时间），招标代理在线获取参与本项目投 标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起 45分钟内进行电子投标文件的解密操作。投标文 件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时 间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 (2)根据 2019 年 4 月 26 日《中国人民银行福州中心支行关于福建省 取消企业银行账户许可的公告》规定，取消企业银行账户许可。  (3)中标通知书发出后 15 天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿招标人重新招标造成的经济损失。 (4) 根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市监函[2010]80 号）、闽建筑函[2011]59 号文规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效，但不含执业人员法定年龄超过 65 周岁的。在此期间，一级注册建造师的有效期过期的均作资格审查合格的结论。 (5)潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出，异议的内容应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令第 11 号）第七条的规定。招标人收到异议后，应当在 2 个工作日内按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条的规定作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的即视为受理。招标人针对资格预审文件、招标文件或评标结果异议处理结果，应当以书面的形式答复异议人；招标人对评标结果异议处理结果的答复涉及需重新招标或评标无效的，在作出答复前应先报该项目的招投标监管部门审查认可；招标人针对投标人在开标现场提出的异议制作的答复记录，应当当场复印一份给异议人。投标人及其利害关系人就《实施条例》 第二十二条、第四十四条、第五十四规定事项向招投标监管部门提出的投诉，应当提供招标人的异议答复复印件。未提供招标人异议答复复印件，或已向招标人提出异议但招标人尚未答复前，或没有明确请求或必要证明材料的投诉，招投标监管部门可不予受理；对部分有必要证明材料的投诉，招投标监管部门可对有必要证明材料的部分予以受理，对没有必要证明材料的部分不予受理，并在投诉不予受理通知书中明确不予受理的内容及理由。  （6）本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因或国家政策重大调整造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 （7）中标人在领取中标通知书前应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份、副本肆份。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


第 3 章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	按招标人公布的预算造价清单的相应规定

	2
	2.2
	K值取定
	7%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程的招标控制价（预算造价）为312782元，发包价为291578元。招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价=招标控制价中可竞争项目造价*（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。 （一）不可竞争项目包括： 1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工 程量清单列出的金额填写； 2、安全文明施工费率按有关规定计取。 （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价=招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：b
 a、由电子交易平台随机抽取；
b、开标现场随机抽球方式，具体程序：
一、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 二、根据生成的投标人代表号用摇球机随机摇号的方式抽取进入评审的投标人名单。 三、用摇球机抽取K值和中标候选人； 四、参与抽球的投标人数量超出600人的具体处理方法：方案如下： 1、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号； 2、如采用经评审的最低投标价中标法A类办法，要先确认招标控制价是否高于0.3亿元。若招标控制价小于0.3亿元，则跳过步骤三，按步骤四直接抽取入围名单。若招标控制价大于或等于0.3亿元，则按步骤三从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，同下）的投标人中依相关规定抽取入围名单。 3、通过随机摇号的方式为投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家投标单位派发第二代表号。再通过随机抽取第二代表号确认入围名单。入围投标单位对应的第一代表号在后续抽取过程中视为无效码。 4、先放入0至9号球抽取个位；再把十位、百位、千位合并为一个数进行第二次抽取；根据两次抽取结果确认一家入围投标人。如参与抽球的投标人为1073人，先放入0至9号球，抽取的球为4号，第二次放入0至107号球，抽取的球为89号，根据两次抽取的结果为894号，894号作此次入围投标人。 5、超出取值范围的抽取编码视为无效码； 6、出现重复号码、无效码，则重新抽取，直到出现有效号码为止。注：该抽取方案最终解释权归长汀县阳光交易服务平台所有 ；
c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：
（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：二级市政工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：
施工员：（无需提供）人；
质量员：（无需提供）人；
材料员：（无需提供）人；
机械员：（无需提供）人；
安全员：（无需提供）人；
试验员：（无需提供）人；
……
注：
（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。
（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。
（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：
a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳叁万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳壹万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人
方法
	(1)从评审合格的投标人中随机抽取一名中标候选人； (2)招标人或招标代理机构宣布抽取规则； (3)当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员将评审合格的投标人对应代表球号放入到抽球机内，由招标人随机抽取一个号码，所抽中号码对应的投标人即为第一中标候选人。  注:在抽取备选中标候选人时，均在现场由相关工作人员监督下进行，投标人均可以参加，投标人不参加的，默认抽取结果，不得提出外议。


第2节 评标办法和标准
简易评标法
1. 评标程序
1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对资格文件进行评审；
（3） 对商务文件进行评审；
（4） 抽取和推荐中标候选人；
（5） 提交评标报告。
1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。
2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作
3.1. 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：
（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。
3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
4. 资格文件评审办法和标准
4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；
4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；
4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；
4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；
4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。
5. 商务文件评审标准
5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；
5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；
5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。
6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。
6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。
6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。
7. 抽取和推荐中标候选人
7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
8. 提交评标报告
8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。
8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
9. 附则
9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
9.3. 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第 4 章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》
第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：监理人发布的变更指示，工程现场签证、工程会议纪要及备忘录等      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/   ；

资质类别和等级：/；

联系电话：/ ；

电子信箱：/  ；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  由承包人自行解决 。

1.1.3.9 永久占地包括： 本合同永久工程规划红线范围内。

1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人根据审批的施工总平和建设计划自行考虑，费用自理。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号、根据2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉）、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号、根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第16号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第19号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   / ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）招标控制价；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前3日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、每月进度计划以及其他与施工、施工监理有关的报备文件 ；

承包人提供的文件的期限为：施工单位人员组织机构备案资料于签订合同后3天内提供，施工组织设计、质量安全保证措施计划于合同签订后7天内提供，其余相关报备资料提交时间按通用条款及相关规范执行；

承包人提供的文件的数量为：一式四份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：14天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人提供肆套施工图，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室或发包人代表办公室；

发包人指定的接收人为：发包人派驻施工现场的项目负责人或其发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室或发包人代表办公室；

承包人指定的接收人为：承包人派驻施工现场的项目部施工管理人员。

监理人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室或发包人代表办公室；

监理人指定的接收人为：监理人派驻施工现场的总监理工程师或专业监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：为本项目施工需要的场内、场外道路交通均由承包人自行解决，建设和日常维护费用由承包人自理    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程开工前，满足“三通”要求，场地平整、场内道路和交通设施由施工单位自行解决，费用已包含在安全文明施工费用中，不再单独计取，其做法必须符合安全文明施工要求。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。承包人须保障发包人在采用的专利、专有技术、技术秘密或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如有任何第三方提出侵权指控时，均与发包人无关，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如发包人因此而遭致损失的，承包人应赔偿该损失 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：  中标通知书发出后一个月内，中标人自行完成清单核对，发现清单漏项或工程量有重大偏差的项目或明显小数点点错及清单项目特征描述与图纸或现场实际条件完全不符合的项目，应同预算编制单位和审核单位核对，经发包人确认后及时予以调整并调整合同价 ，否则，在施工期间不因缺、漏项或实际项目特征不同造成的超预算签订补充协议支付进度款，新增项目的工程款待工程结算初审后再行补签办理。
1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  本工程不因实际施工的工程量与招标编制控制价清单中的工程量不同而调整分项工程综合单价价格，也不作为费用索赔的依据。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签证现场经济技术签证，审核工程进度报表。

但工程师对下列事项仅有初审权而没有确认权和决定权，其确认权和决定权由发包人法定代表人或者发包人加盖公章行使：设计变更通知；设计变更增减合同价款的签证；增减费用签证；工期顺延签证；材料品牌变更及增减合同价款签证；分包工程及分包单位确定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人在投标前已经现场勘察，清楚施工场地现状，合同签订后，施工场地按现状移交承包人，承包人应当根据招标文件规定，自行在7日历天内整理场地使其具备施工条件，承包人合同价款、工期约定中已经包含场地整理费用和时间 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：业主提供的水源接口管径及供水量、电源接口容量满足承包人合理组织施工需要，使用过程的费用由承包人自行承担；业主提供的条件不满足施工需要，承包人在知道或应当知道后的15天内书面提出要求，双方再协商解决。
（2）其他相应条件按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行；且其它条件均由承包人负责并由承包人承担全部费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按本合同第二部分《通用合同条款》相应规定执行   。

发包人提供支付担保的形式：发包人提供与履约保证金同等金额的支付担保（支付担保以现金、银行保函、履约保证保险等形式）。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  工程竣工图纸、工程竣工验收报告（含完整内业资料）   。

承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 综合竣工验收后2个月内   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按档案管理相关规定完成竣工资料立卷、归档并在本合同规定时间内移交发包人  。

（10） 承包人应履行的其他义务：承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  双方视现场情况另行商定  。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在合同签订后的5日内，应向监理工程师和发包人提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程施工进度计划，工程施工进度计划必须根据施工合同规定工期进行合理安排，确保工程按施工合同规定工期如期竣工；承包人应当在每月的25日向监理人和发包人上报当月完成的工程量和下月工程施工进度计划。
③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：① 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；② 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 双方视现场情况协商  。
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，但除另有约定外以发包人名义申请的，其费用由发包人承担。
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品、半成品的保护工作，并承担全部费用。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。
⑧施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本项目所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责，其费用均已包含在合同款项内。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费和不可预见费均已包含在合同价款中，不予另列项目计算。
⑨双方约定承包人应做的其他工作：

为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工项目部施工管理人员，做好工程各项施工工作。

 承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

 承包人若发现图纸或工料与规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

对于发包人供应的材料，承包人应编制合理的材料供应计划（一式三份），与施工组织设计一并提交发包人及监理人进行审定。

政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作。

承包人夜间加班施工须经环境保护部门审核批准，并由承包人承担在审核批准过程中需交纳的有关费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：按现行有关法律、法规及本合同第二部分《通用合同条款》相应规定履行职责，即代表承包人负责履行合同   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不得少于20天，每日在岗时间不少于 7 小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

 项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人自行承担，并且承包人应当由此造成对其更换项目经理向发包人支付违约金人民币叁万元整，由发包人直接从工程进度款中予以扣抵  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人按未批准次数每次支付违约金人民币5000元，并由发包人直接从工程进度款中予以扣抵。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：  由承包人按每人每次向发包人支付违约金人民币叁万元整，并由发包人直接从工程进度款中予以扣抵；且发包人予以暂停工程进度款拨付，直至承包人违约为止；由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人自行承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目负责人为止 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

  合同签订后3天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
发包人按以下方式要求承包人支付违约金：

――更换项目副负责人（如有）每人次叁万元人民币；


――更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；

――更换施工员、质量（质检）员、安全员、材料员、试验员、机械员、劳务（劳资）员、资料员或标准员每人次壹万元人民币。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人的主要施工管理人员离开施工现场的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。并且主要施工管理人员离开施工现场前应按通用条款的规定指定代行职责的人员。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
发包人按以下方式要求承包人支付违约金：

――更换项目副负责人（如有）每人次叁万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次叁万元人民币；

――更换施工员、质量（质检）员、安全员、材料员、试验员、机械员、劳务（劳资）员、资料员或标准员每人次壹万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
（1）承包人投标配备的项目管理班子人员不能按时进场到位或进场后发现缺岗的，发包人有权对项目负责人或者项目经理按5000元/人·日历日计算承包人违约金，对施工员、质量（质检）员、安全员、材料员、试验员、机械员、劳务（劳资）员、资料员或标准员等其他人员按2000元/人·日历日计算承包人除违约金，直至缺员进场为止。
（2）所有隐蔽报验的部分，发包人和监理工程师验收时，承包人的项目负责人（或者技术负责人）、质检员及施工员必须到场，如未到场的按2000元/人﹒次计算承包人违约金。
（3）承包人的项目负责人（或者技术负责人）缺岗或者未到场累计超过三次的，承包人应额外向发包人支付违约金30000元人民币，同时发包人有权解除合同；其余人员未到场累计超过三次的，发包人有权要求承包人更换人员。

（4）（如需）：项目部施工管理人员按闽建建【2018】36号文进行信息登记，配备数量应符合闽建建【2018】37号文（附件1）《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》的规定贯彻执行。承包人在接到发包人通知10日内必须积极配合发包人登陆“福建省建设工程质量安全网”填报《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备情况表》、报工程所在地的工程质量监督机构备案，并完善自身在当地建设行政主管部门的其余备案手续，提供（由承包人提供的那部分资料）完整的办理工程质量安全监督登记申请资料和办理施工许可证资料，每拖延一天按2000元支付违约金，拖延超过10日历天的，委托人有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人   。

主体结构、关键性工作的范围：/   。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定： 不允许分包。若擅自分包的，分包合同无效，承包人应承担由此造成的损失且向发包人支付违约金100000元/次  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，至本工程竣工验收并移交且颁发工程接收证书之日止，承包人应负责工程及工程相关的材料、工程设备的保护或照管责任（包括但不限于维修、保洁、保安）并承担相关费用（该费用已综合考虑并包含在合同总价中）。

（2）根据有约定的中间验收工程的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工并移交承包人照管时，由监理单位组织发包人、设计单位、承包人和专业施工单位共同进行质量验收评定。验收合格后移交承包人负责保护、照管直至再次移交专业施工单位继续施工时止。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。

（3）已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续之时起，直至整体工程竣工验收合格并移交给发包人之时止，承包人应负责保护、照管并承担相关费用。

（4）承包人应根据发包人的要求配合向发包人或业主或其他第三方办理移交手续。

（5）如果在承包人负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致承包人照管工程的任何部分损失或损坏，由承包人负责修补或承担修补费用，使该工程或设备质量达到相关合同的规定和要求、并承担赔偿损失的责任。若因承包人管理不到位造成的发包人、承包人双方人员以及任何第三方的人身损害和财产损失，由承包人承担全部赔偿责任和费用。

（6）若协商一致由发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应无条件及时给予修复，相关费用由发包人承担，但因承包人施工本身存在质量问题的除外。

（7）若工程暂停施工、暂缓施工，承包人仍应对已完工工程及施工现场进行保护、照管并承担相关费用，双方另有约定的除外。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保形式：投标人可以选择现金、银行保函、工程担保、履约保证保险形式之一；

②履约担保金额：为签约合同价的10%；

③履约担保期限：承包人在完成合同内容且工程经验收合格后28日历天内一次性无息退回。

注：因承包人违约，导致发包人从履约保证金或履约保函中扣除相关违约金、赔偿金的，承包人应在发包人要求的时限内补足履约保证金或重新出具足额的履约保函，否则发包人有权要求承包人支付履约担保金额20%的违约金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 负责监督合同的履行；按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理以及不同施工队伍之间交叉配合工作的协调；对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理；承包人无论何种原因以书面形式提出的调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可 。

关于监理人的监理权限： 发包人在工程开工前将监理人的监理职责和权限以书面的形式通知承包人  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

 由监理人自行负责 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：行使的权力：撤换承包人项目管理人员；发布开工令、停工令、复工令；决定工期延期；工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包；实施变更签证、现场签证；审核索赔意向及索赔金额。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   按现场实际施工情况确认实际完成项目及其相应工程量，并提供反映现场实际施工情况的摄像等有关资料，报请发包人审定确认  ；

（2）  发包人在工程开工前以书面的形式通知承包人 ；

（3）   ……  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无     。

关于工程奖项的约定：  无    。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： /   ；

（2）智慧工地管理要求： /   ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  /  ；

（4）装配式建筑装配率要求： /  ；

（5）  ……   。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  所有隐蔽工程和中间验收均须经监理人和发包人验收确认后方可继续施工，承包人应预先24小时通知监理人和发包人，事先做好准备，并保证监理人和发包人有机会和合适时间进行检测，除非监理人和发包人认为没有必要并就此通知承包人，涉及的计量的必须有发包人现场管理人员在场确认  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

补充：隐蔽工程和中间验收

（1）工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以内书面形式通知发包人、监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，经发包人、监理人验收合格后并在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内修改后重新验收；

（2）如发包人、监理人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。若发包人、监理人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包人、监理人应承认验收记录；

（3）经发包人、监理人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包人、监理人不在验收记录上签字，视为发包人、监理人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工；

（4）对于合同定义的关键工序施工完毕后，必须经发包人、监理人验收合格并签字后（承包人应在验收前向发包人、监理人提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则承包人需支付违约金2000元/每次，并且暂停支付该部分进度款，直至确认该部分工程合格为止；

（5）有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序；

（6）为维修方便，承包人应在工程隐蔽之前，向发包人提交水电管路布置图，详细标注各种管线的具体位置和详细尺寸，并在实体结构上标注；

监理工程师及发包人验收合格并不能免除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，应做好包括生活区在内所辖区的治安保卫工作   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并提交发包人  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应按《福建省建筑施工文明工地管理规定》（试行）等有关文件要求组织安全文明施工，并接受建设行政主管部门的监督和管理，其费用已包含在合同价款相应安全文明施工措施费内，不得另行列项计取   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  根据闽建筑[2017]6号文规定，发包人应在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的50%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费实行专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担  。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 未包含在本合同第二部分《通用合同条款》相应施工组织设计内容内，但涉及确保本项目关键部位、关键设备施工质量、安全、环境保护等方面的其他内容   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 未包含在本合同第二部分《通用合同条款》相应施工组织设计内容内，但涉及确保本项目关键部位、关键设备施工质量、安全、环境保护等方面的其他内容    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到承包人递交的报告后14天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在收到承包人递交的详细施工进度计划之日起14日内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  承包人应于签订本施工合同之日起3日内向监理人和发包人提交工程开工报审表    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 发包人应于签订本施工合同之日起3日内完成其他开工准备工作     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 须按发包人要求进场开工，否则视为承包方违约，发包方有权终止合同   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 应于签订本施工合同之日起7日内  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   征地拆迁。在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误在60日历天以内的，延误的工期可凭政府有关文件和签证单等有关资料予以相应顺延，但发包人不予调整费用和支付承包人合理的利润；因发包人原因导致工期延误超过60日历天时，延误的工期可凭政府有关文件和签证单等有关资料予以相应顺延，但发包人不予支付承包人相应合理的利润   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： （1）工期延误的每延误一天向发包人支付违约金人民币1000元；（2）因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担；
（3）工期延误违约金由监理人在承包人申报的工程款项中直接写明应扣除款项内容和金额，发包人结合监理意见经核实后在承包人工程款中直接扣除；（4）本项目不设置赶工费，提前竣工不奖励。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 误期赔偿费限额为合同价的10%，工期拖延违约金超过合同价的10%时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 县、市级以上政府及其行政主管部门公告不允许施工的日期  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震   ；

（2）8级以上（不含8级）台风    ；

（3）日雨量60ｍｍ以上暴雨     。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本合同第三部分《专用合同条款》规定所选用的主要材料（设备）均应当报送样品，采购前28天承包人需提供样品及相应质量证明文件供发包人选择确认，其余同通用条款  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按施工要求配置并经监理人和发包人审查确认  。

施工现场需要配备的试验设备： 按施工要求配置并经监理人和发包人审查确认    

 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按国家《工程施工质量验收规范》和本项目施工合同规定执行并经监理人和发包人审查确认   。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按国家《工程施工质量验收规范》和本项目施工合同规定执行并经监理人和发包人审查确认   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则（如下条款）执行，并上报监理人和发包人确认。  。

清单外的项目的定价原则，按照招标时有关部门审核后的招标控制价（工程预算造价）中采用的工程定额标准、取费标准的计价程序进行结算，其中人工费按施工期福建省建设行政主管部门发布或其规定执行，材料价格按施工期《龙岩工程造价信息》长汀县材料（税前综合价），信息价（综合价）中没有的由承包人提出适当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格计入计价程序，计取各项费用并按中标下浮率K值下浮。若定额缺项的，由承包人提出适当的全费用综合单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，不计取其他费用。

10.4.1.2（1）现行计价定额： ①计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50854-50862-2013）；《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856—2013）；《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858—2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854—2013）；②消耗量定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；③费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。具体以预算编制说明为准。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人提交的合理化建议后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 若有时，可签订补充协议，按补充协议规定进行奖励 。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2    种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率  按招标控制价取费执行（如有时） 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：对于未达到依法必须招标规模的暂估价项目，该部分工程预算造价按照发包人编制招标控制价时采用的定额标准、费用标准进行计算，并按照施工招标时的承包人中标下浮率进行下浮，经发包人审核确认后由承包人直接实施。

按专业暂估价形式并入主体工程中一同发包的，依据闽建筑[2015]37号文件相关规定，本项目中若有以暂估价形式随同主体结构一并发包的，必须依据相关规范及文件规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且已达到国家和我省规定规模标准的，应当由发包人和总承包人共同依法进行招标。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：结算时实际发生的项目按现行福建省造价计算有关规定计算 。

暂列金额含设计变更和现场签证暂列金额、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、远程监控系统租赁费、发包人检测费、工程噪音超标排污费、渣土收纳费。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2） 主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%以内（含5%）  。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1） 施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5.00%以内（含5.00%） 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容： 1、因综合单价的取定偏差导致工程控制价不准确；2、措施项目费用及施工方法客观变化产生的费用（实体部分变更引起模板、支架等变更除外）；3、材料因市场变化、政策性调整、费用调整导致价格变化（专用合同条款第11.1条款约定可调整的除外）；4、施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；5、天气、地形、地质水文、气候等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；6、工程实施过程中发生的工程排污费(包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等,以及向相关部门办理各种手续所发生的费用)；7、工程所涉及的一切保险费用；8、为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；9、地上、地下设施临时保护费用；10、赶工期所产生的费用；11、非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；12、行车、行人、商户、住户干扰造成施工费用增加；13、施工过程中产生的排水降水费用，施工便道费用，施工接水接电费用；14、土方类别、比例、开挖方式外运运距与清单不同导致费用变化；15、建筑垃圾二次搬运方式、运距与清单不同导致的费用变化；16、承包人在投标报价前，已对工地现场及周边环境进行了充分的考察，并确保有足够的能力协调施工对工地周边环境的影响（包括与当地村民发生的矛盾冲突），工程施工过程中发生各种矛盾冲突时，由承包人自行解决，工期不予顺延；17、材料二次搬运方式、材料垂直运输方式与清单不同导致的费用变化；18、政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的各种费用；19、超出国家、行业规定及当地政府关于安全文明施工标准规定所增加的费用；20、场地内存在可预见的或不可预见的地上、地下障碍物（如孤石、混凝土、旧基础、管线）造成施工费用的增加及发生淤泥所采取的施工措施造成施工费用的增加；21、大型机械进出场费、垂直运输机械实际使用数量及时间，外墙脚手架使用时间与清单不同导致的费用变化；22、商品混凝土运输方式、泵送距离超出范围导致的费用变化；23、工程量清单约定的风险包干内容。
超过风险范围以外的调整方式：①施工期间主要材料（具体详见：发包人编制招标控制价(工程预算造价)《承包人提供的主要材料和设备清单》）的市场价格波动幅度较大时，材料差价予以调整，调整原则：以发包人编制招标控制价（工程预算造价）时采用的《龙岩工程造价信息》中长汀县建设工程材料价格（税前综合）作为基期价，计算差价时以材料设备施工期《龙岩工程造价信息》公布的[长汀县建设工程材料价格（税前综合价）]作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤5%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞5%时，超过5%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-5%】×基期价。 ②施工期间机械设备使用费市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以发包人编制招标控制价时采用的福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班价格（不含税价格）作为基期价，计算差价时机械实际使用施工期间福建省住房和城乡建设厅发布的福建省施工机械台班不含税单价作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。机械台班费用价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。③暂列金额有关费用在结算时若有实际发生时按照费用定额规定分别列项计算。④专业工程暂估价结算时应当按实际准确造价列入相应分部分项及措施项目中，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。⑤合同实施期间人工费若遇政策性调整，则按有关规定计算。

补充：双方约定合同价款的其他调整因素：
    1、发包人有权根据工程实际需要，增加、删除调整工程，工程量清单综合单价不予调整，承包人不得就此向发包人索赔。  

    2、现场签证：
    ①材料单价的签证（信息价没有的材料），套用相应的定额后，按约定下浮率计算。
    ②单项综合单价的签证（无定额可套项目），现场签定的价格属于包干价，仅计取税金，不计取其他费用。
在施工过程中，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。
③必须签证的工程量应在当月支付工程进度款前及时办理签证手续（签证内容应与监理日记、施工日记相吻合），否则，按自动放弃签证权利处理。提升设备应从解决四方验收后使用之日起算日期，所有签证内容不得涂改。若在办理过程中遇到需要修改时，则应重新打印，由项目负责人落实到位。

④承包人在办理签证时应附上该签证事项发生前的照片及该签证事项发生后的照片，并附上工程量计算书、现场实测记录、施工平面位置图、工程洽商记录（如有）、设计变更通知单（如有）等材料。计算用工量、机械台班用量的签证，还应附上用工日、机械台班登记表，并对所施工内容进行文字说明（包括内容、位置、原因、依据等必要事项）。工程量必须实测的，由承包人、监理人、发包人现场代表共同测量，并在记录上签字，办理签证时应附上原件。所有附件均须承包人、监理人、发包人现场代表签字并盖公章，并明确施工时间。所有签证内容不得涂改，若在办理过程中遇到需要修改时，则应重新打印。工程签证项目应在签证内容发生时间后的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后发包人不予补签证。
5关于索赔签证，要求应在索赔事件结束28天内提交办理，相关文件规定作为附件，并与监理日记、施工日记相吻合。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：   /。

超过风险范围以外的调整方式：  /  。

12.1.3其他价格方式： /  。

12.2 预付款

本工程无预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857—2013）；《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856—2013）；《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858—2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854—2013）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）；《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件和以上定额相配套的相关文件中规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量，具体以编制说明为准。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向监理人提交已完工程量的报告及上期农民工工资发放记录等有关资料。监理人接到报告后7天内核实已完工程量并报送发包人审核，以确定当月实际完成的工程量。监理人及发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以监理人核实的工程量作为工程价款支付的依据。

（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。

（3）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。 

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1） 关于付款周期的约定：
①承包人在每月25日向发包人和监理单位上报本月完成工作量及下月施工进度计划，监理工程师在接收到进度支付申请报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内审批，并在审批后14天内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。

②工程完工验收合格并提交完整的相关资料，且经业主及监理单位审核确认后付至合同价款的85%。

③工程竣工验收合格后，承包人应在1个月内办理竣工结算；监理工程师及发包人在收到承包人完整的结算资料后，在2个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算资料送县财审中心审核确认。工程结算经县财审中心审核确认后，28天内支付至县财审中心审核后的工程结算总造价的97%。

④余款转为质量保修金(工程总造价的3%)，待质量缺陷责任期满经验收合格后28天内清算。

⑤每次支付工程进度款均须提供符合归档和经业主、监理签字盖章认可的施工内业资料，内业资料不符合要求的，不予支付工程进度款。

⑥工程进度款支付前应开具等额的一般纳税人增值税专用发票，税额与预算一致，差额扣减。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用合同条款执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用合同条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不适用 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不适用   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书  。

（2）发包人支付进度款的期限：  发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不适用     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按通用条款规定执行   。

12.6  人工费用拨付数额或比例：根据闽人社发〔2021〕3号，本项目可以免于开立专用账户 ；免于开立专用账户的工程建设项目，农民工工资应从总包单位直接支付到农民工本人的银行账户。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

  /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后7天内完成工程的移交   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用， 同时按照合同专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   与承包人承包范围一致  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  通过竣工验收合格并交付使用后15天内  。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /   。

过程结算节点如下：  /    。
14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /  。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：   /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  / 。

发包人完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用条款执行   。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用条款执行    。

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：  按通用条款执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  伍套   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期满后14天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批 。

（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后7天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  本工程缺陷责任期为12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:  /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：  本工程缺陷责任期为一年，审核确认后工程总造价的3%作为质量保证金。缺陷责任期到期后，发包人在接到承包人返还保证金申请后， 14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人按照约定，在核实后14天内一次性将保证金返还承包人。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  从工程竣工验收合格之日起算，不得低于法定最低保修年限    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为  。

（7）其他： 因发包人原因导致工程进度款支付滞后一个月以上，致使施工不能正常进行，延误工期，经确认，承包人的工期相应给予顺延 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    28    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。 ②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令承包人出场、有权要求承包人支付10万元违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。③承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包人施工；b、承包人延期开工达7日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；f、承包人发生重大安全质量事故的；g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为  。

（7）其他：  因发包人原因导致工程进度款支付滞后一个月以上，致使施工不能正常进行，延误工期，经确认，承包人的工期相应给予顺延  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）承包人具有通用条款16.2.1中的第（1）-（4）种违约情形的，承包人应向发包人支付合同总价款20%的违约金，且发包人还有权单方解除合同，且不予退还履约保证金。

（2）承包人因自身原因未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作的，逾期超过30日历天的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（3）承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（4）承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外），发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（5）承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（6）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（7）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（8）承包人对银行专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（9）承包人方拒不履行投标承诺及合约职责与义务的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（10）承包人有其他违约行为的，经监理人或发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权单方解除合同且不予退还履约保证金，承包人还应按签约合同总价的20%支付违约金。

（11）合同解除后的处理：当承包人发生上述违约行为时，发包人可按约责成其限期清场退出施工现场，进行工程质量验收和工程量造价清算，由此造成发包人的损失，承包人应全额赔偿。

（12）合同解除后,已完工程量由双方核对确认后，提交有权部门进行结算审核,工程结算款按有权部门出具的结算书为准。承包人不配合结算工作的，发包人有权自行提交有权部门审核，审核结论对双方均具有约束力。

（13）合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15天内退出工程现场。如逾期仍未撤离完毕，每逾期一日应向发包人支付违约金1万元。同时，发包人有权采取强制手段清理现场，为此发生的费用从未付合同价款中扣除。

（14）合同的解除并不解除承包人对已完工工程的质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  (1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，不支付费用;(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)7级以上地震、8级以上(不含8级)台风、日雨量60mm以上暴雨，按气象、地震部门公布的为准；(2)以及县市级以上政府公告不允许施工的日期；(3)因政策性原因导致的项目停建。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：①由承包人向双方同意的保险人投保建设工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）等保险，费用由承包人负责；投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由承包人按国家有关规定执行；保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止；②承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险；③其他保险承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担；④保险凭证：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本；⑤保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款执行  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人承担   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意并通知监理人  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   按通用条款执行   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  按通用条款执行 。
选定争议评审员的期限：  按通用条款执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   按通用条款执行  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

第4节 合同附件
“合同附件”内容见《通用本》
第 5 章 工程量清单及计价
第1节 招标工程量清单
三、招标工程量清单需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
房屋建筑工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：                 
	一、工程概况
1.建设地点：          。
2.工程专业：          。
3.合同工期：          ；工程质量等级：          。
4.招标范围：          ；单独发包的专业工程：          。
5.工程特征：
1) 建筑面积：          。 
2) 层数：          ；檐口高度：          。
3) 结构质式：            。
4) 基础类型：            。
5) 装饰情况：            。
6) 混凝土情况：          。
二、编制范围
按照          设计的          图纸，专业范围包括          ，具体如下：
1.不含三通一平；
2.            。
三、编制依据
1.图纸：          设计的          图纸及有关设计文件。
2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容：          。
3.地质勘察报告：          。
4.计价计量规范：          。
5.预算定额：          。
6.费用定额：          。其中，暂列金额：          ；专业工程暂估价：          ；甲供材料费：          。
四、主要材料设备参考品牌明细表
主要材料设备参考品牌明细表
序号
材料设备名称
规格、型号、技术参数
质量等级
参考品牌
备  注
品牌1
品牌2
品牌3
注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。
五、甲供材料一览表
甲供材料一览表
序号
材料名称
品牌
规格、型号
含税单价（元）
备注
注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。
六、投标报价注意事项
1.土方工程：          。
2.桩基工程：          。
3.混凝土模板及支架：          。
4.脚手架：          。
5.施工排水、降水：          。
6.垂直运输：          。
7.大型机械设备进出场及安拆费：          ；大型机械设备基础：          ；大型机械设备检测：          。
8.基坑支护工程拆除：          。
9.材料二次搬运：          。
10.需要二次深化设计的          ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：                              。
七、本项目补充的工程量清单
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
八、其他需要的说明
                              。


市政工程工程量清单编制说明
工程名称（全称）：                 
	一、工程概况
1.建设地点：             。
2.工程专业：             。
3.专业工程主要内容：
1）软基处理的类型、面积等：                           。 
2）道路工程：
道路长度：               ，道路修建宽度：             ，车道数：                   ；车行道路面类型：                 。
3）桥梁工程：
①             桥，最大跨径：       米，总长：        米。
4）涵洞工程：
①              涵洞，是否顶进箱涵：           。
5）排水工程：
管道材质：                                      ；
施工方法：                                      。 
6）隧道工程：
单线隧道长度：         m，隧道净空面积：     ㎡，净宽：   m。
7)给水工程：
管道材质：                             ；
施工方法：                             。
8）路灯工程：
路灯类型：                             。
9)其他工程：
                                       。
二、编制范围
按照               设计的               图纸，专业范围包括            ，具体如下：
1.不含三通一平。
2.                                   。
三、编制依据
1.图纸：             设计的                            图纸及有关设计文件。
2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：         。
3.地质勘察报告：                                 。
4.计价计量规范：                                  。
5.预算定额：                                    。
6.费用定额：                      。其中，暂列金额：           ；专业工程暂估价：           ；甲供材料费：                     。
四、主要材料设备参考品牌明细表
主要材料设备参考品牌明细表
序号
材料设备名称
规格、型号、技术参数
质量等级
参考品牌
备  注
品牌1
品牌2
品牌3
注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。
五、甲供材料一览表
甲供材料一览表
序号
材料名称
品牌
规格、型号
含税单价（元）
备注
注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。
六、投标报价注意事项
1.土方工程：                                  。
2.石方工程：                                  。
3.脚手架：                                        。
4.混凝土模板及支架：                              。
5.围堰：                                          。
6.便道及便桥：                                    。
7.洞内临时设施：                                  。
8.大型机械设备进出场及安拆费：             ；大型机械设备基础、轨道：           ；大型机械设备检测：                   。
9.施工排水降水：                                    。
10.处理、监测、监控：                               。
11.材料二次搬运：                            。
12.行人、行车干扰：                                 。
13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：             。
14.爆破安全措施：                                     。
15.试验爆破措施：                                     。
16.爆破现场警戒与实验措施：                           。
17.水上支架平台：                                     。
18.施工围挡：                                        。
19.工程排污费：                                      。
20.其他：                                            。
7、 本项目补充的工程量清单 
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量计算规则
工程内容
8、 其他需要的说明
                                           。


第2节 招标控制价
四、招标控制价需满足下列编制要求。
3.编制说明格式：
房屋建筑工程招标控制价编制说明
工程名称（全称）：                 
	一、工程概况
1.建设地点：          。
2.工程专业：          。
3.合同工期：          ；工程质量等级：          。
4.招标范围：          ；单独发包的专业工程：          。
5.工程特征：
  建筑面积：          。
  层数：          ，檐口高度：          。
结构质式：          。
基础类型：          。
  装饰情况：          。
混凝土情况：          。
二、编制范围
按照          设计的          图纸，专业范围包括          ，具体如下：
1.不含三通一平；
2.          。
三、编制依据
1.图纸：          设计的          图纸及有关设计文件。
2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件，其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：          。
3.地质勘察报告：          。
4.计价计量规范：          。
5.预算定额：          。
6.费用定额：          。其中，暂列金额：          ；专业工程暂估价：          ；甲供材料费：          。
7.人材机价格：
（1）人工费指数：（文件名称） 。
（2）施工机械台班单价：（文件名称） 。
（3）材料设备价格：（采用何时何地的信息价格） 。
8、其他：          。
四、取费标准
1.专业类别：          。
2.总承包服务费费率：          。
3.税率：          。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1.土方工程：          。
2.桩基工程：          。
3.混凝土模板及支架：          。
4.脚手架：          。
5.施工排水、降水：          。
6.垂直运输：          。
7.大型机械设备进出场及安拆：          ；大型机械设备基础：          ；大型机械设备检测：          。
8.基坑支护工程拆除：          。
9.材料二次搬运：          。
10.其他：                 。
六、材料设备品牌
控制价取定的材料设备品牌
序号
材料设备名称
规格、型号、技术参数
质量等级
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
品牌1
品牌2
品牌3
注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。
七、甲供材料一览表
甲供材料一览表
序号
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价（元）
备注
注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。
八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：
                                                。
九、本项目补充的工程量清单
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
计算规则
工程内容
十、其他需要的说明
                              。


市政工程招标控制价编制说明
工程名称（全称）：               
	一、工程概况
1.建设地点：            。
2.工程专业：            。
3.专业工程主要内容：
1）软基处理的类型、面积等：                              。 
2）道路工程：
道路长度：             ，道路修建宽度：                ，车道数：             ；车行道路面类型：              。
3）桥梁工程：
①         桥，最大跨径      米，总长：       米。
4）涵洞工程：
①            涵洞，是否顶进箱涵：      。
5）排水工程：
管道材质：                                       ；
施工方法：                                       。
6）隧道工程：
单线隧道长度            m，隧道净空面积       m2，净宽：     m。
7)给水工程：
管道材质：                                           ；
施工方法：                                           。
8）路灯工程：
路灯类型：                                           。
9)其他工程：
                                                     。
二、编制范围
按照                   设计的                图纸，专业范围包括                              ，具体如下：
1.不含三通一平。
2.                                   。
三、编制依据
1.图纸：             设计的              图纸及有关设计文件。
2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件。其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：      。
3.地质勘察报告：                                。
4.计价计量规范：                                。
5.预算定额：                                    。
6.费用定额：                                           。其中，暂列金额：                 ；专业工程暂估价：            ；甲供材料费：                 。
7.人材机价格：
（1）人工费指数：（文件名称）。
（2）施工机械台班单价：（文件名称）。
（3）材料设备价格：  （采用何时何地的信息价格） 。 
8.其他：                        。
四、取费标准
1.专业类别：                         。 
2.总承包服务费费率：                 。 
3.税率：                  。
五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）
1.土方工程：                                。
2.石方工程：                                。
3.脚手架：                                   。
4.混凝土模板及支架：                         。
5.围堰：                                     。
6.便道及便桥：                               。
7.洞内临时设施：                             。
8.大型机械设备进出场及安拆费：             ；大型机械设备基础、轨道：           ；大型机械设备检测：                   。
9.施工排水降水：                              。
10.处理、监测、监控：                          。
11.材料二次搬运：                               。
12.行人、行车干扰：                            。
13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：              。
14.爆破安全措施：               。
15.试验爆破措施：               。
16.爆破现场警戒与实验措施：           。
17.水上支架平台：                      。
18.施工围挡：                          。
19.工程排污费：                        。
20.其他：                              。
六、材料设备品牌
控制价取定的材料设备品牌
序号
材料设备名称
规格、型号、技术参数
质量等级
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
品牌1
品牌2
品牌3
注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。
七、甲供材料一览表
甲供材料一览表
序号
材料名称
规格、型号
品牌
含税单价（元）
备注
注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。
八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：
                                                                  。
九、本项目补充的工程量清单
序号
项目编码
项目名称
项目特征
计量单位
工程量
计算规则
工程内容
十、其他需要的说明
1.                               。


第3节 投标报价
第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。
第 6 章 招标图纸
第1节 招标图纸目录
招标图纸目录（格式）
项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第 7 章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（一）工程建设地点的现场自然条件
      已具备  
（二）工程建设地点的现场施工条件
       已具备 
（三）招标项目说明

       已具备 

第2节  工程建设技术标准
（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13． 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：
  以国家级、行业和地方工程建设技术标准为准。如有出入时，则以较严格者为准；

如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准  
（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
     按相应规定执行    

第3节 施工现场管理要求
（一）现场安全防护设施要求
   详见招标文件                                          
（二）水土保持与环境要求
   详见招标文件                                                  
（三）文明施工要求
   详见招标文件                                                   
（四）施工机具进场要求
   详见招标文件                                          
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（一）技术要求
    详见招标文件        

（二）质量要求

   详见招标文件          

（1） 参考品牌
主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。
（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；
（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；
（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。
2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。
3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。
5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
第5节招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。
第6节其他要求
     详见招标文件      

第 8 章 投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。
2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。
3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
（用于资格文件封面）
                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件       
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：      年      月      日
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
三、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    
职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                投标人：                  (盖单位公章)
                                                   年     月     日
四、投标人诚信承诺函
              （招标人名称）：
我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：
□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。
□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。
三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。
投标人：                 （盖单位实体公章）
法定代表人：             （盖章或签字）
承诺时间：     年    月    日
注：
1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
五、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。
    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。
                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）
                           委托代理人：                  （盖章或签字）
                                                     年     月     日
注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。
3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
七、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期
（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)
注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。
（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）
注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。
2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。
八、拟派出项目负责人承诺函
              （招标人名称）：
本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：
一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。
二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。
投标人：                  （盖单位实体公章）
拟派出项目负责人：        （签字）
承诺时间：      年   月   日
注：
1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。
2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
九、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)
    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
十、拟派出施工现场管理人员表
（格式）
编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)
注：
1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。
2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。
3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
十一、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。
投标人：                       （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：       （盖章）
十二、投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)
注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十四、投标保证金有关单据扫描件
十五、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
（用于商务文件封面）
　　                  （项目名称）    标段
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：      年      月      日
一、投标函
                             （招标人名称）： 
    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。
（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
    法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	
	

	3
	分包
	
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	逾期竣工违约金的计算方法：      。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:      。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：为签约合同价的     ％
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
通用本补正数据表
	 序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	1 
	      
	                       
	                       

	2 
	      
	                       
	                       

	3 
	      
	                       
	                       

	4 
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
 
119

